EC101 数据底座建设方案 V1

面向促销活动费用闭环的统一数据底座与实施路线

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 项目建设主方案，统一业务、项目、数据与技术团队的建设路径 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用范围 | EC101 促销活动数据接入、费用核销与后续业代考核数据基础 |
| 编制依据 | 已完成的平台数据验证成果、EC101 标准字段字典 V1、业务反馈信息 |
| 建议读者 | 项目负责人、业务负责人、数据与技术团队、经销商平台对接人 |

本方案的核心决策：先以“已验证支持”的经销商平台作为 MVP，建立原始数据可追溯、标准字段可复用、订单级费用可核验的数据底座；不在 V1 阶段直接建设全量 BI、实时接口或复杂前端产品。

# 1 建设背景与当前判断

EC101 已完成多家经销商平台的促销活动数据验证，并形成“支持、条件支持、暂不支持、未验证”的能力结论。快马 顺英等案例已验证，订单、销售、活动明细及活动规则在部分场景可形成订单级核验闭环。项目的重心因此从“平台数据能否使用”转向“已验证可用的数据如何长期、统一、可审计地沉淀”。

这不是单纯把多份 Excel 导入数据库。目标是让每一笔促销费用都能够回溯到客户、订单、商品、活动规则、履约状态以及原始平台数据，并在后续扩展到经销商经营分析、客户分析和业代考核。

## 当前需要解决的四类问题

| 问题 | 现状 | 建设后应达到的状态 |
| --- | --- | --- |
| 数据语言不统一 | 不同平台的字段、编码、订单状态和活动表达方式不同。 | 通过 EC101 标准字段与映射规则形成统一业务语言。 |
| 业务关系未闭环 | 客户、订单、活动、履约、费用多以独立文件存在。 | 以订单活动关系为中心，建立可追溯的业务事实链。 |
| 费用难以核对 | 活动优惠存在，但费用责任、应发依据和差异定位分散。 | 按活动和订单计算理论应付，识别实际差异并定位异常订单。 |
| 重复建设风险 | 为活动费用临时取数，后续客户或业代指标可能另起一套口径。 | 同一数据底座持续服务活动、客户和业代等应用。 |

# 2 项目目标与范围

## 2.1 V1 项目目标

建立可承接已验证平台数据的 EC101 统一数据底座，并保留平台原始证据。

支持活动规则、订单命中、发放条件、理论权益、费用计算与差异核对的订单级追溯。

使新接入的平台以“增加映射与适配规则”为主，而非反复修改核心业务模型。

为后续业代考核、客户经营和活动分析提供可复用的事实数据基础。

## 2.2 V1 明确不做

不建设全量经营 BI、所有业代指标或所有平台的实时接口。

不在 V1 阶段实现全自动费用结算、完整审批流或复杂权限体系。

不把所有平台的历史数据一次性迁移入库；先完成一家具备支持结论的平台 MVP。

不以尚未验证的字段或业务规则作为核心结论依据。

# 3 目标产品与用户价值

EC101 数据底座不是单独的数据库工程，而是“数据接入与标准化、统一业务事实、核验与应用结果”组成的长期能力。未来可以以费用核销工作台、数据质量工作台和业代考核应用等方式呈现给不同角色。

| 第三方平台数据 快马 舟谱 其他平台 | 数据接入与标准化 原始留存 字段映射 质量校验 | EC101 统一数据底座 客户 商品 订单 活动 履约 费用 | 业务应用 费用核销 数据质量 业代考核 |
| --- | --- | --- | --- |

验证 Skill 是数据准入机制；数据底座是验证通过后的长期业务事实与结果基础。

| 使用角色 | 他们需要完成的事情 | 数据底座提供的能力 |
| --- | --- | --- |
| 业务与市场 | 确认活动是否应发、应发多少、差异在哪些订单。 | 活动级和订单级费用明细、例外清单、可追溯证据。 |
| 数据与技术 | 接入新平台并持续维护数据。 | 原始数据留存、字段映射、质量规则、统一核心模型。 |
| 项目管理 | 判断平台是否能进入正式应用。 | 平台准入结果、Gap 清单、阶段验收证据。 |
| 未来业代管理 | 基于真实交易事实形成指标。 | 标准客户、商品、订单和活动事实数据。 |

# 4 总体架构与数据分层

V1 采用四层结构。每层承担一个单一职责：原始层保证证据不丢失，标准层解决多平台语言差异，核心层表达稳定的业务对象与关系，结果层保存可复算的活动资格和费用结论。

| 层级 | 主要内容 | 核心原则 | 示例输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAW 原始数据层 | 平台原始文件、接口响应、导入批次、字段原貌与文件版本。 | 平台给什么就保留什么，不用标准字段覆盖原始证据。 | 原始订单文件、活动明细、导入日志。 |
| STANDARD 标准数据层 | 字段映射、编码标准化、数据类型统一、质量校验结果。 | 不同平台翻译成同一套 EC101 业务语言。 | 订单编号、客户编号、商品编号、活动名称等标准字段。 |
| CORE 业务事实层 | 经销商、平台、客户、商品、订单、订单行、活动、履约等实体关系。 | 按业务对象建模，而非按 Excel 文件建表。 | 客户订单、订单商品、活动规则、订单活动关系。 |
| RESULT 应用结果层 | 活动命中、理论权益、实际权益、费用计算、异常与核销结果。 | 事实与计算结果分离；规则版本和计算批次可追溯。 | 理论应付、实际申报、差异订单、质量问题。 |

数据流：平台数据进入 RAW 后，经字段映射进入 STANDARD；标准化数据构成 CORE 业务事实；活动规则与有效订单在 RESULT 层产生可审计的权益和费用结论。任何结果必须保留对应的规则版本、计算时间和原始数据批次。

# 5 核心业务模型与关键设计决策

V1 先冻结逻辑对象、粒度和关联关系，后续在《EC101 逻辑数据模型设计说明》中再落到物理表、字段类型、索引和接口设计。核心对象不应由当前六类 Excel 文件直接决定。

| 逻辑对象 | 粒度 | 主要关联 | V1 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经销商与平台 | 一个经销商或平台一条主数据。 | 关联客户、商品、数据导入和活动。 | 区分数据来源、归属和平台规则。 |
| 客户与商品 | 一个标准客户或标准商品一条主数据。 | 客户关联订单；商品关联订单行和活动范围。 | 支撑交易、定向活动和后续业代指标。 |
| 订单与订单商品 | 订单头一条；每个商品一条订单行。 | 关联客户、订单行、履约和订单活动。 | 活动资格、发放条件和费用计算的核心交易事实。 |
| 活动与活动规则 | 活动一条；每条门槛或权益一条规则。 | 关联活动商品范围、客户范围与订单活动。 | 表达满减、满赠及后续扩展规则。 |
| 订单活动关系 | 一张订单命中一个活动规则的一条事实。 | 连接订单、活动、规则、理论权益和实际权益。 | 全链路最关键关系，回答订单为什么享受权益。 |
| 履约与费用结果 | 按订单或订单活动形成最终结果。 | 关联订单活动、计算批次和费用结算。 | 形成可核验的应付、实付与差异。 |

## 5.1 活动主键的处理原则

业务反馈明确：活动名称将规范命名并具备唯一性，可作为活动与其他表之间的业务关联键。V1 将此规则纳入数据标准，并要求“经销商 平台 活动名称”在有效期内唯一。

为避免名称调整、历史重名或多语言展示影响数据稳定性，物理数据库仍建议生成不可变的内部 activity_id 作为技术主键；活动名称保留为业务唯一键并参与跨表对接。这样既满足业务以活动名称关联的要求，也保留数据库层面的历史可追溯性。

# 6 已确认业务规则及其入库方式

以下规则来自本次业务反馈，V1 作为已确认的 EC101 业务规则纳入设计，而不是作为待确认项。规则需要在数据模型中保存版本、生效时间、确认来源和适用范围。

| 规则主题 | 已确认业务口径 | 数据模型与计算影响 |
| --- | --- | --- |
| 退货与退款 | 除破损等特殊情况外，参与活动的订单不允许退货；货物破损时客户仍享受促销活动。 | V1 不将退货退款作为常规费用冲回条件。保留“特殊原因与例外处理”字段，以便将来记录破损等例外。 |
| 字段补齐 | 当前缺失字段将逐步补齐。 | 缺失字段进入数据质量和字段 Gap 清单；模型预留标准字段，不因短期缺失删除业务对象。 |
| 活动关联 | 以活动名称作为主键关联其他表，后续规范命名确保唯一。 | 建立活动名称唯一性校验；在标准层保留原始活动名称和规范活动名称。 |
| 费用发放节点 | 以订单状态等于已完成且下单时间早于 T-2 00:00:00 的订单作为可以发放费用的节点；不以支付状态或货到付款方式排除。 | 结果层的有效订单判断规则为“订单状态 已完成 且 下单时间小于等于计算日 T-2 00:00:00”；支付方式和支付状态仅保留作经营与风险观察，不作为发放过滤条件。 |

说明：T-2 规则是当前业务发放口径，依赖“48 小时内送达、送达后默认已完成”的实际运营前提。应作为可配置且可版本化的 EC101 规则，而不是写死在订单表逻辑中。

# 7 验证 Skill 与数据底座的衔接

两者不是重复建设。验证 Skill 负责判断某平台的数据能否支持活动闭环、字段如何映射、关系是否完整及有哪些 Gap；数据底座负责把通过准入的数据和规则长期沉淀、持续计算并支撑业务应用。

| 环节 | 验证 Skill 的职责 | 数据底座的职责 |
| --- | --- | --- |
| 平台准入 | 识别文件、字段映射、关系检查、活动重算、输出支持结论。 | 仅接入符合准入条件的数据；保留准入状态与证据。 |
| 规则沉淀 | 发现需确认的业务规则和平台语义。 | 将确认后的规则版本化、可配置化并用于正式计算。 |
| 日常计算 | 作为新增平台或异常数据的核验工具。 | 按既定批次产生订单活动、费用和差异结果。 |
| 持续改进 | 形成平台规则库和字段映射经验。 | 将稳定规则与映射转为可维护的数据资产。 |

# 8 分阶段实施路线与交付物

建议不直接进入全量建库。以一家已得到“支持”结论、字段关系最完整的平台作为 MVP，完整跑通“原始数据到订单级费用结果”的闭环；随后用第二、第三个平台验证模型的可复用性。

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 阶段交付物 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 逻辑设计 | 明确业务边界、核心对象、规则和最小字段。 | 冻结逻辑对象、数据分层、活动与订单关系、已确认业务规则。 | 本方案 V1；逻辑数据模型说明 V1；规则目录。 | 任一费用结果均可描述为活动规则到订单到费用的完整链路。 |
| Phase 2 MVP 接入 | 选择一家已验证支持的平台跑通入库与费用结果。 | 导入 RAW；完成标准映射；入 CORE；生成订单活动和费用结果。 | MVP 数据库；导入与计算任务；订单级核验样本。 | 抽样订单可反查至原始数据；T-2 发放规则可重复计算。 |
| Phase 3 多平台验证 | 用第二、第三个平台验证通用模型。 | 新增平台适配、字段映射和质量规则；比较模型差异。 | 平台接入手册；扩展映射；差异与优化清单。 | 新增平台主要增加适配配置，不改变核心业务关系。 |
| Phase 4 费用闭环产品化 | 形成业务可使用的核销与异常处理能力。 | 活动查询、费用批次、差异定位、数据质量与业务确认闭环。 | 费用闭环 MVP；操作说明；验收报告。 | 业务可定位每一笔应付、实付和差异的订单原因。 |

# 9 工作机制与角色分工

| 角色 | 主要责任 | 关键产出或决策 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 维护范围、优先级、阶段节奏和跨团队协调。 | 阶段计划、风险决策、MVP 平台选择。 |
| 业务与市场 | 确认活动口径、发放节点、费用归属及例外规则。 | 业务规则确认记录、活动命名规范、异常处理原则。 |
| 数据团队 | 维护字段映射、数据质量规则、导入批次与计算结果。 | 标准映射、质量报告、数据血缘与核验结果。 |
| 技术团队 | 落实逻辑模型、物理模型、存储、任务调度与权限。 | 数据库设计、数据管道、计算任务、接口与运行手册。 |
| 经销商平台对接人 | 提供原始数据、字段解释和平台状态语义。 | 数据清单、导出规范、字段补齐计划。 |

建议固定周节奏：业务规则与问题清单每周确认一次；数据团队每周更新字段 Gap 和映射状态；技术团队以已确认的逻辑对象和规则版本作为开发输入。任何未确认的业务语义不得被隐含写入费用计算。

# 10 验收标准与主要风险

| 验收主题 | 可验证标准 |
| --- | --- |
| 原始可追溯 | 任一订单活动或费用结果都能定位到原始导入批次、原始订单记录和来源平台。 |
| 标准可复用 | 新增已支持平台时，通过增加映射与平台适配即可进入标准层，不需改变订单、活动、费用等核心关系。 |
| 规则可重复 | 相同原始事实、相同规则版本和相同计算日期，必须得到一致的活动资格和费用结果。 |
| 发放口径可执行 | 可按计算日自动得到下单时间早于 T-2 00:00:00、订单状态已完成的发放候选订单；支付状态不影响候选资格。 |
| 费用可解释 | 抽取任意一笔理论费用，业务人员可回看活动、规则、客户、订单、商品、状态及原始数据。 |

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| 字段持续缺失或含义不稳定 | 以字段 Gap 和映射置信度管理；未证实字段不进入关键计算；按平台建立补齐清单。 |
| 活动名称未能长期唯一 | 建立命名规范和唯一性校验；同时保留内部 activity_id 及名称历史。 |
| 业务规则后续变化 | 全部规则版本化，包含生效时间、确认人和适用范围；历史结果按当时版本可复算。 |
| 只接入单一平台导致模型偏差 | MVP 后必须使用第二、第三平台做兼容性验证，不因首个平台特征改变核心原则。 |
| 费用承担方尚不清晰 | 将费用承担方作为活动规则和费用结果必备字段；未明确归属的权益不形成最终对账结论。 |

# 11 下一步行动清单

| 优先级 | 下一步 | 责任建议 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 基于本方案编制《EC101 逻辑数据模型设计说明》：明确实体粒度、主键、关系、规则版本和数据血缘。 | 数据与技术 | 形成可评审的 ER 关系与字段分组，不进入物理建表细节。 |
| P0 | 选择一个“支持”结论的平台作为 MVP 数据源，并整理黄金样本包。 | 项目 数据 业务 | 包含原始数据、确认规则、验证报告与典型订单预期结果。 |
| P0 | 确定活动命名规范和 T-2 发放规则的版本、适用范围与生效日期。 | 业务与市场 | 规则可直接被数据计算任务读取。 |
| P1 | 输出物理数据模型、导入批次规范和字段映射维护机制。 | 技术与数据 | 开发前评审通过。 |
| P1 | 以第二个平台开展兼容性验证，形成模型优化清单。 | 数据与技术 | 核心模型不变，仅补充映射或受控扩展。 |

# 附录 A 文档体系与演进顺序

| 文档 | 当前状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| EC101 数据底座建设方案 V1 | 本次交付 | 统一背景、目标产品、架构、业务规则和推进路径。 |
| EC101 逻辑数据模型设计说明 | 下一步 | 定义实体、粒度、主键、关系、业务规则和数据血缘。 |
| EC101 活动费用闭环 MVP 实施方案 | 逻辑模型后 | 确定 MVP 范围、数据接入、计算任务、验收样本和上线安排。 |
| EC101 费用核销产品 PRD | 产品化阶段 | 当需要实际页面、审批、查询和操作流程时再单独编写。 |

结论：EC101 当前不应先写传统 PRD，也不应直接以 Excel 结构建库。应以本建设方案为共同基线，先完成逻辑数据模型与一家具备支持结论的平台 MVP，再用多平台接入验证模型的稳定性。